UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna

Curso: Construcción de Software I

Docente: Mag. Ricardo Eduardo Valcarcel Alvarado

Integrantes:

Laqui Luyo, Enzo Leonel		 				(2022073907)

Mamani Estaña, Junior						(2022075474)

Tacna – Perú

2026

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | JME, ELLL | REVA | REVA | 04/09/2026 | Versión 1 |

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna

Documento Informe de Factibilidad

Versión 1.0

| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | JME, ELLL | REVA | REVA | 04/09/2026 | Versión 1 |

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción	5

1.1. Nombre del proyecto	5

1.2. Duración del proyecto	5

1.3. Descripción	5

1.4. Objetivos	5

1.4.1. Objetivo general	5

1.4.2. Objetivos específicos	5

2. Riesgos	6

3. Análisis de la situación actual	6

3.1. Planteamiento del problema	6

3.2. Consideraciones de hardware y software	7

4. Estudio de factibilidad	8

4.1. Factibilidad técnica	8

4.2. Factibilidad económica	9

4.2.1. Costos generales	9

4.2.2. Costos operativos durante el desarrollo	11

4.2.3. Costos del ambiente	12

4.2.4. Costos del personal	12

4.2.5. Costos totales del desarrollo del sistema	13

4.3. Factibilidad operativa	14

4.4. Factibilidad legal	15

4.5. Factibilidad social	16

4.6. Factibilidad ambiental	16

5. Análisis financiero	16

5.1. Justificación del proyecto	16

5.1.1. Beneficios del proyecto	16

5.1.2. Criterios de inversión	18

5.1.2.1. Relación beneficio/costo (B/C)	18

5.1.2.2. Valor actual neto (VAN)	19

5.1.2.3. Tasa interna de retorno (TIR)	19

6. Restricciones	20

# Introducción

## Nombre del proyecto

Sistema web basado en visión artificial para la detección de obstrucciones y estimación del riesgo de desborde en canales de la ciudad de Tacna.

## Duración del proyecto

El proyecto tendrá una duración de 3 meses.

## Descripción

Se trata de un sistema web que utiliza visión artificial para detectar y cuantificar residuos sólidos en canales de la ciudad de Tacna y a su vez, estimar el riesgo de desborde, generando alertas tempranas, mediante el uso de modelos de detección de objetos e integración de variables meteorológicas de precipitación.

## Objetivos

### Objetivo general

Desarrollar un sistema web con detección de residuos sólidos mediante visión artificial mediante el procesamiento de imágenes para estimar el riesgo de desborde en canales urbanos de la ciudad de Tacna.

### Objetivos específicos

- Recopilar un conjunto de datos mediante imágenes de distintos canales principalmente el del canal Collpa complementandose mediante el uso de repositorios abiertos de residuos para el entrenamiento del modelo.

- Entrenar y calibrar un modelo de detección de objetos para identificar distintos residuos sólidos comunes.

- Implementar la página web junto con un motor de reglas que calcula el índice de riesgo de desborde a partir de los resultados arrojados por el modelo.

# Riesgos

- Posibilidad de overfitting: Es probable que algunas imágenes recopiladas para el entrenamiento del modelo no muestren los canales obstruidos o con basura mínima lo que podría dificultar al modelo detectar escenarios con cúmulos reales.

- Sensibilidad a condiciones lumínicas: Los cambios drásticos en la iluminación de algunas imágenes pueden resultar en falsos positivos ya que podría confundir un objeto con una sombra.

- Tiempo de desarrollo: Sin una buena gestión de tiempo dentro del proyecto o retrasos en este podría causar un desbalance entre el entrenamiento del modelo y el desarrollo de la plataforma web ya que puede restar tiempo crítico en el desarrollo de ambos.

# Análisis de la situación actual

## Planteamiento del problema

Los canales de regadío de la ciudad de Tacna, al no contar con un sistema de drenaje pluvial independiente, terminan absorbiendo también el agua de lluvia. Cuando se acumulan residuos sólidos como botellas, plásticos y sacos en su cauce, el flujo de agua se reduce y, ante una lluvia intensa, se generan desbordes que afectan vías y viviendas cercanas. Como antecedente tenemos que esto ya ocurrió en abril de 2026 cerca de la Av. Collpa y en mayo de 2026 en el canal Caplina, ambos casos con acumulación de residuos documentada como causa del desborde, asimismo este problema posee un alto potencial de impacto por el mismo problema.

Además, el problema de fondo es que hoy no existe ninguna forma de monitorear el estado de obstrucción de un canal antes de que ocurra el desborde, ya que se actúa siempre después del daño, nunca antes, así como información espacialmente localizada en cuencas y subcuencas expuestas.  En este contexto, desarrollar un modelo de inteligencia artificial para detectar residuos sólidos en canales de Tacna responde a la necesidad de contar con una herramienta automatizada, escalable y técnicamente viable para apoyar la vigilancia, priorizar intervenciones y fortalecer la prevención de bloqueos y desbordamientos, aprovechando avances recientes en visión por computador, sensores e integración con sistemas inteligentes de gestión de residuos.

## Consideraciones de hardware y software

Se han propuesto las siguientes consideraciones para el hardware y software.

| Hardware |  |
| --- | --- |
| Computadora de escritorio | Para la programación de la plataforma web, backend y base de datos. |
| Google Colab | Usado para el entrenamiento del modelo de detección de objetos. |
| Dispositivo móvil | Para la recolección de imágenes. |

| Software |  |
| --- | --- |
| YOLOv11 | Modelo de detección de objetos para identificar residuos sólidos en las imágenes subidas. |
| YOLOv8-seg | Modelo de segmentación semántica para estimar el porcentaje de obstrucción del cauce. |
| Python (FastAPI) | Framework del backend: recibe la imagen subida, la pasa al modelo y devuelve el resultado. |
| Java + JavaScript | Lenguaje base para desarrollar la página web. |

# Estudio de factibilidad

## Factibilidad técnica

| Categoría | Elemento | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Hardware | Smartphone | Captura de imágenes del dataset. |
| Hardware | Google Colab | Entrenamiento del modelo sin necesidad de hardware propio. |
| Hardware | Laptop/PC con GPU | Alternativa local al entrenamiento y para el desarrollo web. |
| Hardware | Servidor / Hosting | Despliegue de la web. |
| Software | Python | Lenguaje principal para el modelo de IA y el backend. |
| Software | Java + JavaScript | Construcción de la interfaz web. |
| Software | YOLOv8 (Ultralytics) | Modelo de detección de objetos, código abierto, sin licencias, apto para datasets pequeños. |
| Software | Navegadores (Chrome, Firefox, Brave) | Compatibilidad estándar, sin plugins adicionales. |
| Software | Dominio | Subdominio del hosting; conexión a internet estándar. |

## Factibilidad económica

### Costos generales

Los costos generales comprenden todos los gastos relacionados con la adquisición de materiales de oficina y accesorios necesarios para el desarrollo del proyecto.

| Ítem | Descripción | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impresión de documentos | Informes de avance y documento final. | 150 hojas | S/ 0.20 | S/ 30 |
| Encuadernado | Documento final del proyecto. | 2 unidades | S/ 8 | S/ 16 |
| Memoria USB | Respaldo del dataset, código y documentación. | 1 unidad (32GB) | S/ 35 | S/ 35 |
| Cuadernos de apuntes | Registro de reuniones, avances y decisiones técnicas. | 2 unidades | S/ 6 | S/ 12 |
| Lapiceros y útiles varios | Uso diario en reuniones y anotaciones. | 1 caja | S/ 10 | S/ 10 |
| Folders y notas adhesivas | Organización de documentación física. | 1 set | S/ 12 | S/ 12 |
| Cartucho de tinta | Impresión de documentos del proyecto. | 1 unidad | S/ 45 | S/ 45 |
| TOTAL |  |  |  | S/ 160 |

### Costos operativos durante el desarrollo

| Ítem | Descripción | Cantidad | Costo unitario (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Internet | Conectividad para desarrollo, entrenamiento en la nube y pruebas. | 3 meses (2 personas) | S/ 80/mes | S/ 480 |
| Energía eléctrica | Uso prolongado de laptops durante el desarrollo. | 3 meses | S/ 30/mes | S/ 90 |
| Telefonía | Llamadas y coordinación entre el equipo. | 3 meses | S/ 20/mes | S/ 60 |
| Total |  |  |  | S/ 630 |

### Costos del ambiente

| Item | Descripción | Cantidad | Costo unitario | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura de red física | No se requiere; provista por el proveedor del VPS. | — | S/ 0 | S/ 0 |
| VPS (16GB RAM) | Servidor virtual para backend, modelo de inferencia y base de datos. | 3 meses | S/ 140/mes | S/ 420 |
| Certificado SSL | Let's Encrypt (gratuito). | — | S/ 0 | S/ 0 |
| Total |  |  |  | S/ 420 |

### Costos del personal

El personal participará durante un periodo estimado de 3 meses.

| Rol | Función principal | Horario | Duración | Costo mensual (S/) | Costo total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador del modelo de IA | Recolección y anotación de dataset, entrenamiento y evaluación del modelo. | L-V, 8h/día (48h/sem) | 3 meses | S/ 1,130 | S/ 3,390 |
| Desarrollador full stack | Backend, frontend, integración del modelo y despliegue en VPS. | L-V, 8h/día (48h/sem) | 3 meses | S/ 1,130 | S/ 3,390 |
| TOTAL |  |  |  |  | S/ 6,780 |

### Costos totales del desarrollo del sistema

El costo consolidado del proyecto es:

| Rubro | Costo total (S/) |
| --- | --- |
| Costos de personal | S/ 6780 |
| Costos generales | S/ 160 |
| Costos operativos | S/ 630 |
| Costos del ambiente | S/ 420 |
| TOTAL | S/ 7990 |

Se ha considerado una forma de pago propuesta:

| N° de pago | Momento | Rubros cubiertos | Monto (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1er pago | Inicio del proyecto (Mes 1). | Costos generales + primer mes de personal, operativos y ambiente. | S/ 2850 |
| 2do pago | Mitad del proyecto (Mes 2). | Segundo mes de personal, operativos y ambiente. | S/ 2570 |
| 3er pago | Cierre del proyecto (Mes 3). | Tercer mes de personal, operativos y ambiente. | S/ 2570 |
| TOTAL |  |  | S/ 7990 |

## Factibilidad operativa

Beneficios del sistema:

- Detección temprana de obstrucciones: permite identificar acumulación de residuos sólidos en los canales antes de que se conviertan en un riesgo de desborde.

- Priorización de intervenciones: al contar con evidencia visual y localizada espacialmente, la entidad responsable puede priorizar la limpieza de los tramos con mayor nivel de obstrucción, optimizando el uso de recursos de mantenimiento.

- Reducción de daños materiales y riesgos a la población: al anticipar posibles desbordes, se reduce la probabilidad de afectación a viviendas y vías cercanas a los canales.

- Bajo costo de operación: al estar basado en fotografías tomadas con un dispositivo móvil y repositorios en la web además de una aplicación web ligera, no requiere infraestructura costosa ni personal altamente especializado para su uso cotidiano.

La lista de interesados incluye:

| Representante | Descripción | Tipo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Municipalidad Provincial de Tacna – Gestión de Riesgos / Defensa Civil | Entidad que enfrenta directamente el problema de los desbordes de canales y que sería la beneficiaria final de una eventual implementación del sistema fuera del ámbito académico. | Externo | Validar que la propuesta responda a una necesidad real y aportar contexto sobre casos reales de obstrucción y desborde. |

## Factibilidad legal

- Protección de datos personales (Ley N.° 29733): Las fotos capturan canales, no personas; se recomienda no almacenar rostros/placas identificables.

- Uso de espacios públicos: Los canales son infraestructura pública; no se requiere autorización especial para fotografiar desde vía pública.

- Uso de imágenes de repositorios externos: Viable siempre que se verifique la licencia de cada dataset (CC0, CC-BY, etc.) y se documente la fuente.

- Licenciamiento de software: Herramientas de código abierto; revisar licencia comercial solo si escala a producto pagado.

En conclusión, no existe algún impedimento para el desarrollo del proyecto siempre y cuando se consideren las pautas antes mencionadas.

## Factibilidad social

- Clima Social: Problema ya reconocido y documentado, buena receptividad esperada.

- Ética del uso de IA: Propósito delimitado, decisión final queda en manos humanas, no del algoritmo.

- Impacto social: Reduce riesgo a viviendas/vías; genera conciencia ciudadana sobre disposición de residuos.

## Factibilidad ambiental

- Impacto directo del proyecto: Mínimo; es una solución digital, sin fabricación de hardware ni generación de residuos.

- Impacto Indirecto: Muy positivo debido a que previene contaminación de canales y optimiza la limpieza focalizada de residuos.

# Análisis financiero

## Justificación del proyecto

## Beneficios del proyecto

Beneficios tangibles

- Reducción de costos de emergencia y reparación: Evita o reduce gastos futuros en atención de emergencias, limpieza post-desborde y reparación de vías o viviendas afectadas.

- Optimización de recursos de limpieza: Permite priorizar cuadrillas y maquinaria de limpieza solo en los tramos con mayor obstrucción detectada, en lugar de recorridos generalizados sin evidencia previa.

- Reducción de futuras inversiones en monitoreo manual: Sustituye o reduce la necesidad de inspecciones visuales periódicas realizadas por personal municipal, que actualmente no existen de forma sistemática.

Beneficios intangibles:

- Disponibilidad de información antes inexistente: Genera, por primera vez, información espacialmente localizada sobre el estado de obstrucción de los canales, inexistente en la gestión actual.

- Toma acertada de decisiones: Permite a Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Tacna decidir con evidencia en lugar de reportes informales o denuncias ciudadanas tardías.

- Fortalecimiento de la prevención frente a la reacción: Cambia el enfoque de gestión de riesgos de reactivo (actuar tras el desborde) a preventivo (anticipar el riesgo antes del daño).

- Valor agregado como herramienta escalable: Sienta las bases técnicas para una futura solución más robusta (sensores IoT, cámaras fijas), validando el enfoque de IA antes de una inversión mayor.

## Criterios de inversión

Dado que el sistema no genera ingresos por venta directa (es una herramienta de apoyo a la gestión municipal, no un producto comercial), el "ingreso" se estima como costos evitados donde el gasto que la Municipalidad de Tacna dejaría de asumir en atención de emergencias, limpieza reactiva y reparación de infraestructura, gracias a la detección temprana de obstrucciones.

- Costo promedio estimado de atención de emergencia y reparación por evento: S/ 10,000.

- Efectividad de mitigación atribuible al sistema (al permitir intervención antes del colapso total): 50% del costo evitado por evento.

| Periodo | Inversión (S/) | Beneficio (ahorro) (S/) | Costo operativo (S/) | Flujo neto (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Año 0 | -7,990 | — | — | -7,990 |
| Año 1 | — | S/ 15,000 | -2,000 | S/ 13,000 |
| Año 2 | — | S/ 15,000 | -2,000 | S/ 13,000 |
| Año 3 | — | S/ 15,000 | -2,000 | S/ 13,000 |

## Relación beneficio/costo (B/C)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Suma de beneficios actualizados | S/ 34,119 |
| Inversión inicial | S/ 7,990 |
| B/C = VA Beneficios / Inversión | B/C = 34,119 / 7,990 = 4.27 |

Dado que B/C = 4.27 es mayor a 1, se acepta el proyecto. Esto indica que, por cada sol invertido en el desarrollo del piloto, se estima un retorno de S/ 4.27 en beneficios.

## Valor actual neto (VAN)

Cálculo con COK = 7% anual, sobre 3 años:

| Año | Flujo neto (S/) | Factor de descuento (7%) | Valor actual (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | -7,990 | 1.0000 | -7,990 |
| 1 | S/ 13,000 | 0.9346 | S/ 12,150 |
| 2 | S/ 13,000 | 0.8734 | S/ 11,354 |
| 3 | S/ 13,000 | 0.8163 | S/ 10,612 |
| VAN |  |  | S/ 26,126 |

## Tasa interna de retorno (TIR)

Resolviendo la ecuación de VAN = 0 para los flujos proyectados:

-7,990+13000/(1+TIR)+13000/(1+TIR)​^2+13000/(1+TIR)​^3=0

Dado a que el resultado del TIR es igual a 153% es considerablemente mayor al costo de oportunidad del capital (COK = 7%), se acepta el proyecto. Este resultado, aunque elevado, es coherente con una inversión inicial baja (S/ 7,990) frente a un beneficio anual recurrente relativamente alto (S/ 13,000 netos), lo que genera un periodo de recuperación de la inversión menor a un año (aproximadamente 7.4 meses).

# Conclusiones

En conjunto, el análisis de factibilidad demuestra que el proyecto es técnica, económica, operativa, legal, social, ambiental y financieramente viable para su desarrollo como piloto. No se identificaron restricciones que comprometan su ejecución, y los recursos requeridos son accesibles para un equipo reducido en un plazo de 3 meses. Se recomienda proceder con la fase de desarrollo del sistema, considerando los supuestos señalados como líneas de validación posterior en caso de plantearse un escalamiento del proyecto fuera del ámbito académico.